## Slide 1: Intressentanalyser
Visuella verktyg för att göra intressentanalyser.

## Slide 2: Mendelowmatris
Låg
Hög
Högt
Lågt
Konsultation
Informeras
Behov tillfredställs
Nyckelspelare
Intressegrad hos intressenten
Intressentens inflytande
Placera in intressenter som
påverkar och berörs av inköpen.

## Slide 3: Viktighetsanalys
Viktigast
Placera in intressenter
som påverkar inköpen.
Budget-
ägare
Styrgrupp
Resurs-
ägare
Brukare
Inköps-
ledare
Arbets- lag
Projekt-
team
Mottagande
enheter
Produkt-
ägare
Partner
Slut-
användare
Kund-
projekt
Interna
projekt
Konkurrent
Myndighet
Agent
Leverantörer

## Slide 4: Enkel blankett för intressentanalys
Namn och funktion | Drivkraft | Motkraft | Medhjälpare | Beslutsfattare | Kommentar

## Slide 5: Enkel blankett för intressentanalys
Namn och funktion | Drivkraft | Motkraft | Medhjälpare | Beslutsfattare | Kommentar
Produktansvarig säljare | X |  |  |  | Lämplig ordf. i styrgrupp
Kvalitetschefen |  | X |  |  | Lämplig som gisslan i styrgrupp
Konstruktionschefen |  |  | X |  | Viktig i genomförandefasen
Controllern |  |  | X |  | Hjälper oss med förstudie
Produktionschefen |  |  |  | X | Informeras ofta & mycket
Produktionsberedningen |  | X |  |  | Stryks medhårs
Personalchefen |  |  | X |  | Hanterar MBL
Fackordförande |  | X |  |  | Koopteras
Inköpschefen | X |  |  |  | Driver ärendet i ledningen

## Slide 6: Engagemangsmatris s.k. RASCI-matris
Teckna
avtal
Förhandla
Utvärdera
anbud
Inhämta
anbud
Utfärda
förfrågan
Definiera
krav
Analysera
behov
Planera
upphandlingen
Inköp
Projektledn.
Försäljning
Kvalitet
Konstruktion
Ekonomi
A=Ansvarig
D=Delaktig
I=Informeras
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I